KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Trích xuất thông tin tài chính Real-time + Reinforcement Learning
ra quyết định mua/bán cổ phiếu VN30

Nhóm thực hiện: 3 thành viên
Phạm vi khuyến nghị: mô phỏng/backtest, không giao dịch tiền thật

| Mục tiêu | Xây dựng hệ thống lấy dữ liệu tài chính gần thời gian thực, trích xuất đặc trưng và dùng RL để đưa ra tín hiệu Buy/Sell/Hold. |
| --- | --- |
| Đầu ra chính | Dashboard, mô hình RL, backtest, báo cáo, slide thuyết trình. |
| Công nghệ | Python, pandas, vnstock/CSV/API, Gymnasium, Stable-Baselines3, Streamlit, SQLite/PostgreSQL. |
| Thuật toán đề xuất | DQN cho MVP, mở rộng PPO/A2C nếu còn thời gian. |
| Cảnh báo | Đây là hệ thống hỗ trợ học thuật, không phải khuyến nghị đầu tư. |

# 1. Mục tiêu đồ án

Đồ án hướng tới việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ dữ liệu tài chính đến mô hình học tăng cường và dashboard demo. Hệ thống không nhằm giao dịch thực tế bằng tiền thật mà phục vụ mục đích nghiên cứu, mô phỏng và đánh giá chiến lược.

Nguồn dữ liệu real-time / near real-time

↓

Trích xuất & xử lý thông tin tài chính

↓

Môi trường giao dịch mô phỏng VN30

↓

RL Agent đưa ra quyết định: Buy / Sell / Hold

Input: dữ liệu giá, khối lượng, chỉ báo kỹ thuật và có thể mở rộng thêm tin tức/tâm lý thị trường.

Output: tín hiệu Mua / Bán / Giữ kèm biểu đồ và kết quả backtest.

Chỉ đánh giá bằng mô phỏng/backtest, không triển khai đặt lệnh thật.

# 2. Phạm vi triển khai khuyến nghị

## 2.1. Phiên bản tối thiểu bắt buộc

Chọn 5 mã VN30 đại diện, ví dụ: FPT, VCB, HPG, MWG, VNM.

Dữ liệu: Open, High, Low, Close, Volume.

Feature: MA5, MA10, MA20, RSI, MACD, Bollinger Bands, daily return, volatility.

Quyết định: Buy / Sell / Hold cho từng mã cổ phiếu.

## 2.2. Phiên bản mở rộng

Mở rộng đủ 30 mã VN30.

Thêm tin tức tài chính và phân tích sentiment.

Chuyển từ quyết định từng mã sang quản lý danh mục nhiều cổ phiếu.

Thêm quản lý rủi ro, giới hạn vốn, giới hạn drawdown.

# 3. Phân công 3 thành viên

| Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Data Engineer / Financial Information Extraction | Lấy dữ liệu, làm sạch, tính chỉ báo kỹ thuật, lưu database, tạo data loader/API. | data/raw, data/processed, stock_data.db, data_api.py |
| Thành viên 2 | RL Engineer | Thiết kế TradingEnv, state/action/reward, train DQN/PPO, lưu model, đánh giá agent. | trading_env.py, train_dqn.py, train_ppo.py, saved_models |
| Thành viên 3 | Backend / Dashboard / Backtesting / Report | Làm dashboard, backtest, baseline, bảng metrics, báo cáo và slide. | dashboard/app.py, backtest.py, final_report.docx, presentation.pptx |

# 4. Kiến trúc hệ thống

[Data Source]

Vnstock / CSV / bảng giá / API

↓

[Data Collector]

Python script lấy dữ liệu định kỳ

↓

[Feature Engineering]

MA, RSI, MACD, Bollinger Bands, Returns

↓

[Database]

SQLite / PostgreSQL

↓

[RL Trading Environment]

Gymnasium Environment

↓

[RL Agent]

DQN / PPO

↓

[Backtest Engine]

So sánh với baseline

↓

[Dashboard]

Streamlit hiển thị kết quả

Kiến trúc đơn giản nhất cho đồ án: Python + pandas + vnstock/CSV/API + pandas-ta + Gymnasium + Stable-Baselines3 + Streamlit.

# 5. Công nghệ sử dụng

| Mảng | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Data | Python, pandas, numpy, vnstock, requests, schedule/APScheduler, SQLite/PostgreSQL |
| Feature Engineering | pandas-ta, ta-lib nếu cài được, scikit-learn |
| Reinforcement Learning | Gymnasium, Stable-Baselines3, PyTorch, DQN, PPO, A2C |
| Dashboard | Streamlit, Plotly, FastAPI nếu cần backend riêng |
| Report | Jupyter Notebook, Matplotlib, Word/LaTeX, PowerPoint |

# 6. Thiết kế dữ liệu

## 6.1. Bảng stock_prices

id

symbol

datetime

open

high

low

close

volume

## 6.2. Bảng technical_features

id

symbol

datetime

ma5

ma10

ma20

rsi

macd

macd_signal

bb_upper

bb_lower

daily_return

volatility

## 6.3. Bảng trading_decisions

id

symbol

datetime

action

confidence

portfolio_value

cash

shares

reward

# 7. Thiết kế State, Action, Reward

## 7.1. State

state = [

close_price,

volume,

ma5,

ma20,

rsi,

macd,

daily_return,

volatility,

cash_ratio,

stock_holding_ratio

]

Có thể dùng sliding window 10 hoặc 20 phiên gần nhất để agent quan sát chuỗi biến động thay vì chỉ một ngày đơn lẻ.

## 7.2. Action

0 = Hold

1 = Buy

2 = Sell

Bản đơn giản: Buy dùng 50% tiền mặt, Sell bán 50% số cổ phiếu đang giữ, Hold không làm gì.

## 7.3. Reward

reward = portfolio_return - transaction_fee - risk_penalty

portfolio_return = (portfolio_value_t - portfolio_value_t-1) / portfolio_value_t-1

transaction_fee = 0.0015 * transaction_value

risk_penalty = volatility_penalty hoặc drawdown_penalty

# 8. Baseline để so sánh

Buy and Hold: mua từ đầu kỳ và giữ đến cuối kỳ.

Moving Average Crossover: MA5 > MA20 thì Buy, MA5 < MA20 thì Sell.

RSI Strategy: RSI < 30 thì Buy, RSI > 70 thì Sell, còn lại Hold.

# 9. Timeline 8 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Xác định phạm vi, chọn 5 mã VN30, tạo cấu trúc project, lấy dữ liệu lịch sử. | Có dữ liệu lịch sử, dashboard khung cơ bản, thiết kế RL environment bản nháp. |
| Tuần 2 | Feature engineering: MA, RSI, MACD, Bollinger Bands; chuẩn hóa dữ liệu. | processed_data.csv, trading_env.py chạy step cơ bản, dashboard có biểu đồ chỉ báo. |
| Tuần 3 | Hoàn thiện môi trường giao dịch mô phỏng. | Env có reset/step/render, log giao dịch, biểu đồ portfolio value. |
| Tuần 4 | Huấn luyện DQN đầu tiên. | Model DQN, biểu đồ reward, biểu đồ portfolio value. |
| Tuần 5 | Backtest và so sánh baseline. | Bảng RL vs Buy&Hold/MA/RSI, metrics và phân tích rủi ro. |
| Tuần 6 | Pipeline near real-time. | Nút Update data, Predict, dashboard hiển thị tín hiệu mới nhất. |
| Tuần 7 | Hoàn thiện dashboard và báo cáo. | Dashboard hoàn chỉnh, báo cáo có kiến trúc, phương pháp, kết quả. |
| Tuần 8 | Kiểm thử, sửa lỗi, chuẩn bị thuyết trình. | Demo ổn định, slide, kịch bản trình bày và câu hỏi phản biện. |

# 10. Cấu trúc thư mục project

financial-rl-vn30/

├── data/

│   ├── raw/

│   ├── processed/

│   └── symbols_vn30.txt

├── database/

│   └── stock_data.db

├── src/

│   ├── data_collector.py

│   ├── feature_engineering.py

│   ├── data_loader.py

│   └── utils.py

├── env/

│   └── trading_env.py

├── models/

│   ├── train_dqn.py

│   ├── train_ppo.py

│   └── predict.py

├── backtest/

│   ├── baseline_buy_hold.py

│   ├── baseline_ma.py

│   └── evaluate.py

├── dashboard/

│   └── app.py

├── notebooks/

│   └── exploration.ipynb

├── reports/

│   ├── final_report.docx

│   └── presentation.pptx

├── requirements.txt

└── README.md

# 11. MVP cần hoàn thành trước

Lấy dữ liệu 5 mã VN30.

Tính MA, RSI, MACD.

Tạo TradingEnv.

Train DQN.

Backtest.

Dashboard hiển thị Buy/Sell/Hold.

Không nên bắt đầu bằng full 30 mã, NLP tin tức phức tạp, LSTM/Transformer/RL cùng lúc hoặc giao dịch real-time thật vì rất dễ vỡ tiến độ.

# 12. Các mức độ khó

| Phiên bản | Mô tả |
| --- | --- |
| Dễ | Dữ liệu lịch sử + DQN + 1 cổ phiếu + Buy/Sell/Hold |
| Khá | 5 mã VN30 + DQN/PPO + dashboard + backtest |
| Tốt | 30 mã VN30 + sentiment tin tức + quản lý danh mục + near real-time |
| Rất tốt | Multi-agent RL + portfolio optimization + risk management + live paper trading |

# 13. Chỉ số đánh giá

Total Return

Annualized Return nếu đủ dữ liệu

Max Drawdown

Sharpe Ratio

Win Rate

Số lần giao dịch

| Chiến lược | Total Return | Max Drawdown | Sharpe Ratio | Số giao dịch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buy & Hold | 12% | -18% | 0.75 | 1 |
| MA Crossover | 15% | -14% | 0.92 | 35 |
| RSI Strategy | 10% | -12% | 0.70 | 28 |
| DQN Agent | 18% | -10% | 1.05 | 42 |

Bảng trên là mẫu minh họa cấu trúc đánh giá. Khi làm thật, nhóm cần thay bằng kết quả backtest thực tế.

# 14. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Không có dữ liệu real-time ổn định | Dùng near real-time hoặc dữ liệu lịch sử giả lập streaming. |
| RL không sinh lời | Vẫn chấp nhận nếu quy trình đúng; tập trung phân tích nguyên nhân. |
| Dữ liệu bị thiếu | Dùng forward fill, loại bỏ ngày lỗi hoặc kiểm tra lại nguồn dữ liệu. |
| Overfitting | Chia train/test theo thời gian, tránh data leakage. |
| Reward thiết kế sai | Bắt đầu với reward đơn giản rồi thêm phí/rủi ro. |
| Dashboard quá mất thời gian | Dùng Streamlit thay vì React. |

# 15. Tên đề tài đề xuất

## Tên tiếng Việt

Xây dựng hệ thống trích xuất thông tin tài chính gần thời gian thực

và ứng dụng học tăng cường trong hỗ trợ ra quyết định mua bán cổ phiếu VN30

## Tên tiếng Anh

A Near Real-Time Financial Information Extraction System

with Reinforcement Learning for VN30 Stock Trading Decision Support

## Từ khóa

Financial Information Extraction

VN30

Reinforcement Learning

DQN

PPO

Algorithmic Trading

Backtesting

Technical Indicators